平成19年8月18日　

〈第1回大規模修繕委員会　議事禄〉　　　　　　　　　　
日時；　2007年8月18日（土）10：00～12：40　

場所；　当マンション一階集会室

出席者；酒井（801）、能岡(603)、中村(105)、青木(303)、岩井(219)、河本(115)、関根(414)、富田(401)、中久木（901）、山田（717）

欠席者；川述(905)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．メンバー・日程について

　①本日の出席者10名、欠席者1名、計11名をメンバーとする

· 追加メンバーは随時募集している

②基本的に毎月最終日曜日の10時より会合を持つこととする

Ⅱ.当会の位置づけと進め方
　〇当委員会活動は専門委員会として、理事会の業務代行の位置づけ

〇当委員会での議事はまず理事会へ答申し、理事会で討議後、内容を取捨選択し住民に公開される

　〇詳細を知りたい住民は、当委員会理事議事録を閲覧できることで対応

　〇適時、途中経過を組合員に報告することとする

　○役割分担については、各論についての議論が出来るようになってから決めればよい

　〇委員は｢バームハイツ西葛西管理組合・大規模修繕委員会委員｣の名刺を携帯する

　〇委員会に関する事柄で費用が発生した場合は、理事会承認を得て支払いされる

　〇委員の任期は大規模修繕工事が終了するまでとする

　○建物の寿命（50年？）と修繕の必要性

当マンションは、人生にすると何歳か？なぜ、大規模修繕が必要なのか？を住民に理解していただく必要がある

Ⅲ.委員会のパートナー選択

　専門的分野（施工、設計等）に関わる専門職のパートナー（スキル専門グループ）探しについて意見交換；

　〇現行管理会社の長谷工コミュニテイーには同席などしてもらい、提案等をお願いしてはどうか

　〇当マンション、委員会の中にも専門レベルの住民がいる

　〇その他　酒井理事長より　セコンドオピニオン的役割を果たすものとして

　　設計事務所、「マン索ネット」メンバー、Construction　Manager、

　　等の専門家にマージン、固定型の報酬を払い依頼する方法も紹介された。

○パートナーの役割はＲＦＰ（提案依頼書）、仕様書を作成すること。→施工は公開入札も可能。

　これからもこの件について検討していく

Ⅳ.劣化診断

　3、4年前に行われた翔設計における建物診断のその後は必要か？　についての

　意見交換；

〇有償ではあるが調査は再度やるべきである。現状の悪さ加減がわからなければ、何を修理していいかもわからない

〇平成16年に診断後、長期修繕計画が出され、5年後に見直すという条件で

総会にて承認されている

〇今年、長谷工コミュニテイーから長期修繕計画がされている。

２つの長期修繕計画を比較し、３年間でどの様に変化したかを比べることも

大切である

Ⅴ.現在のおおまかなスケジュール

長期修繕計画では、第24期（平成21年）6月の着工になっている

しかし夏なのでネットで覆うのはどうだろうか？　冬場はまた、受験生を持つ

家庭などから騒音等で苦情が出る。さらには消費税率の変更も考えられる。

住民が住みながら行う工事なので、時期については結論が出なかった

Ⅵ.大規模修繕について

当マンションの修繕を考える場合；

1 インフラ劣化等に対応する為の必須補修

2 ライフラインの更改等、資産維持のためのやらなくてはならない工事

3 住民の要望（グレードアップ）

4 運営（理事会）

：を関連して考えていく。この際、財源が先か、要望が先かも考慮する

Ⅶ.アンケート

情報収集のため住民アンケートは必要。過去にも行われているが、大規模修繕委員会としてもアンケートを行う。理事会も理事会アンケートを検討する方向である。

Ⅷ.その他

本日は第一回目ということもあり、意見交換が主として行われた。

次回は来月、9月30日（日）10：00からとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　（作成者　山田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PAGE  
2

