第5回修繕検討委員会議事内容

日時	平成27年5月24日（日）9:00～11:00

場所	集会室

出席	修繕検討委員	801酒井、219岩井、1304大坂、303青木、414関根

議案

- 前回議事メモ確認

  - 長谷工リフォーム殿からの報告

    - 大規模修繕5年目点検

具体的な5年目点検の日時提案は未受領。

    - 給水管交換提案

提案は未受領。

  - 各所補修工事見積もりについて

    - 消火栓BOX補修と手すり足元爆裂補修

補修実施済み。報告書にて、工事完了を確認予定。

また本会議後、消火栓BOX補修についてはサンプルチェックを実施。

→　工事実施を確認した。

  - 消火栓ホース耐圧試験について

    - 消火栓ホース耐圧試験

耐圧試験実施済み。試験結果は99本すべて問題なし。

  - 来期修繕計画について

    - エレベーター交換工事について

東芝からの提案はなし。東芝は除外する。

- 案件管理表確認

- 第30期予算化項目と金額について

  - エレベーター交換工事

オーチス見積（30百万円）に追加想定（5百万円）を加え35百万円と試算。

消費税込みで40百万円予算計上。

  - 各所補修工事

    - 屋上通気口交換

    - 廊下ガラリ補修

    - 階段床補修

    - 南門門扉基礎改修

上記全部で約1.3百万円（4月３日付、税込み）の見積もり。

５年目点検で発覚する緊急度の高い改修を含めて3百万円で予算計上。

（1.7百万円を緊急度の高い改修対応費と想定）

その他として３百万円を予備費として予算計上。

下記については、想定金額1.7百万円を超える5年目点検で発覚する緊急度の高い改修と合わせ、優先順位を決めて予備費３百万円の範囲で対応する。

・アルミ手摺等の白さび対応（塗装）範囲が広い

→７月に提案依頼（長谷工リフォーム）

・自転車置き場の基礎の塗装

→７月に提案依頼（長谷工リフォーム）

・南駐輪場のスライドラックの保守（どうするかも検討範囲）

・中庭公園の照明交換

  - 特殊建築物定期検査

第30期は特殊建築物定期検査実施該当期。

前回は80,000円+消費税。

  - 集会室リフォーム

・照明

・クロス

・フローリング

・鉄部塗装

・建具

・バームルームとの扉の錠

長谷工コミュニティに見積もり依頼し

金額を見て予算化する

- 資料の管理について

議事録、見積書、検査報告書、契約書、保証書を管理する方針。

→バームハイツのホームページ上で管理する。

- 今後の日程計画について

  - エレベーター交換工事

総会後、代表的な１社を呼んで段取りを決める（７月後半）

酒井さん担当

  - 各所補修工事

７月の５年目点検を受け、対応の見積もり依頼。

緊急性を検討し予算を見ながら工事発注。

  - 給水管交換工事

長期修繕計画の見直しに含める。

  - 長期修繕計画の見直し

①５年目点検後、長谷工に提案してもらう。それをたたき台に計画を見直す。

②ビジョンを検討したい。長期修繕計画のたたき台作成とはべつに動く。

・どういう考え方で修繕していくか。

・修繕で維持してゆく　v.s.　建て替える。

・合意形成が必要。場の設定が必要。アンケートを取るとか。

・あまり先を考えてもイメージできない。30年先ぐらいが適当。10年程度で見直しをする。

③ガス管の交換の必要性

④電線・LAN・テレビ視聴・警報システムの変更の必要性

- 委員会について

委員は再募集する（総会後）。

- 議事内容の確認と案件管理表更新

- 次回予定

6月は開催しない。

総会議案書については6月7日以降に大坂さんからメールで展開。

20日までに意見を提出する形で進める。

7月は26日（日）9:00~

以上