平成27年11月9日

30期第4回修繕検討委員会議事メモ

日時	平成27年11月7日（土）9:00～11:30

場所	集会室

出席（敬称略）

修繕検討委員	801酒井、219岩井、303青木、811長富、901中久木

担当理事	418長峰、912岩崎

オブザーバー	414関根

長谷工リフォーム　佐野、岡田、帆足

横浜ゴム	坪田

欠席（敬称略）

修繕検討委員	417田村

資料	横浜ゴムから長谷工リフォームへのレター

議案

- 大規模修繕5年目点検結果に対する対応

  - シーリング不良に関するメーカーからの説明

【横浜ゴムからの説明（坪田氏）】

・横浜ゴム建築用シーリング材「ハマタイトSC-M500」の軟化現象。製品としての瑕疵はないが、軟化に問題ありと認識。現在は販売していない。

・今回の大規模修繕時に軟化の認識はあったが、長谷工リフォームへ提供。

・営業的に下記の対応をする。

    - 人の触れる範囲について、付着防止剤の塗布、変形個所については撤去・打ち替え補修を実施（全個所について、2か月～3か月要す）

作業効率を上げるために、全戸調査の上、調査結果に基づき作業計画を立てて全戸実施する。

    - 10年を超える大規模修繕については、横浜ゴムの製品を採用することを前提にシーリング材撤去の手間増加分について施工会社に一定額を支払う。ただし竣工後13年以内の完工に限定。

【今回の結論】

・横浜ゴムから説明があったが、本件の窓口は長谷工リフォームであること確認

・①の補修については理事会が窓口となる。全戸調査、全戸実施と2回の全戸訪問はスケジュール調整が困難と伝えたが．．．。

・②の費用補填については、13年以内の条件はバームハイツの実情に合わない。再度長谷工リフォームと横浜ゴムで調整して提案する。

ここで、長谷工リフォーム、横浜ゴム退席

  - 不具合箇所に対する対応

長谷工リフォームからの5年目点検中間報告を受けて

・専有使用部（バルコニー）

理事会方針では大規模修繕工事のタイミングで対応とした

⇒委員会としても、それで良いと考える

・共用部

長谷工コミュニティへ見積依頼

- 前回議事録の確認

前回の議事内容を確認した。

- エレベーターリニューアル

- 最終見積の確認

オーチスからの最終見積もりの確認を行った。

・リニューアルについて、かご内の鏡がガラス製になっておりステンレス製と指示したことが反映されていない。

・メンテナンスについてはメールで提示になっており、見積書にはなっていない。

- 住民説明会の実施

・資料の確認

「説明会資料」、「手持見積額一覧」、「オーチス資料」、「説明会開催案内」について内容確認。

「説明会開催案内」の記述が説明会での意見で検討結果が変更可能と捉えられる危惧があったので、理事会として内定した結果の検討経緯を説明するというトーンに変更した。また、説明会に出席されない方にも検討経緯を理解していただくため、「説明会開催案内」に「説明会資料」を添付することとした。その他については内容の変更なし。

・事前の資料配布

「説明会開催案内」は、11月9日に全戸（賃貸住戸を含む）、および外部オーナーに配布。オーチス資料はオーチスに持参いただき、説明会当日、配布する。

・当日の準備/運営体制

事前に参加人数が掴めないので、総会形式で会場設営（受付、ひな壇、椅子のみ配置）

司会、「説明会資料」の説明は理事長

質疑への対応は修繕検討委員がサポート

オーチスは別室で待機、リニューアル内容説明の段で説明いただく。

- 臨時総会の実施

説明会と同様。（オーチスは呼ばない）。

- 残課題

鏡の確認、内装・外装デザインの確定

- 法令対応

・特殊建築物等定期調査結果

南棟3号機のエレベーター昇降路の未区画、及び乗場戸の遮煙性能不適。既存不適格は戸の交換はしない為、今回のリニューアルでも解決されない。

- 各所補修工事について

大規模修繕5年目点検結果対応の補修費用は軽微と予想されるので、29期から保留している補修工事、および今期見積もりを取った補修工事を進めてゆく。

現状で費用最大の工事はエントランススロープ立上り石張り（¥996,840）。石張り素材の色について吟味必要。

また、特殊建築物等定期調査で指摘された既存不適格については、当面放置で良い。

- 集会室リフォームについて

当方の要望を形として纒てもらえるデザイナーが必要。長谷工ではだめ。格安で対応してくれるデザイナーを探してみるが。（担当：岩井さん）

次回までに新しい集会室に対する各自の要望・イメージを纒てくる（宿題）。

- 長期修繕計画の見直しについて

- 館内光化工事について

・NTT MEからの提案

11月9日の週に受領予定

12月の修繕検討委員会で説明したいといっているが

⇒1月以降でよい

- 今後の進め方について

・ビジョン（修繕で何を目指すのか）と方針（どのような考え方で修繕を進めるか）をはじめに議論したい。

- 次回予定

12月13日（日）11:00～（臨時総会終了次第）

以上