平成21年6月28日　

〈第21回大規模修繕委員会　議事録〉　　　　　　　　　　
日時：　2009年6月28日（日）10：00～12：00
場所：　当マンション一階アスレチックルーム
出席者：酒井(801）、星野(906）、荻原(211）、山中(208)、後藤(513)、長富(811)、

八木原(703) 、川述(905) 、青木(303)、関根(414)、岩井(219) 、
中久木(901）、河本(115）　計13名
欠席者：山田(717)、富田(401)、能岡(603) 、中村(105) 、高橋(***）
（委員は出欠席者 順不同、敬称略）
書記：河本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．大規模修繕工事について 
（検討）

・当委員会内では、金額を話す場合、税込または、税抜のどちらを使うか。

→予算の説明が税込であるため、当委員会内では税込金額としたほうがよい。

（工事関係者との話は、税抜も必要。）

・実数精算として追加が5～7%とすると235百万円（税込）予算で、10～15百万円のバッファーが必要。
　全体：235百万円
→　223.81百万円

　Ａ：190.05百万円　
→　181.65百万円
（差額　8.4百万円）
　Ｂ：41.84百万円　
→　38.54百万円

（差額　3.31百万円）

　Ｃ：7.2百万円

→　6.4百万円

（差額　0.8百万円）
　Ｂ ＋ Ｃ　＝　44.94百万円

・大規模修繕部分は、上限予算を決めてしまう。発注は請負にする。

・いつの時点の査定か？物価は下がっているため、下がる可能性はある。
・大規模修繕とグレードアップは同時発注はしないほうがよい。２段階にしたほうがよい。
・アフターを縛る方法がある。例えば、５年とし、タイルが落ちたら補修するなど。
・条件を出す。

・大規模発注は、9月頃。
・グレードアップを入れて200百万円くらいで考える。

・長谷工と交渉
目標値は、170百万円（税込）とする。（当初見積　165百万円→173.3百万円（税込））
　完全請負型
　アフターフォロー５年

　→　酒井理事長が長谷工に打診する。
Ⅱ．グレードアップついて
1 共用灯照明器具を省エネタイプ（8.9百万円）
2 門扉の交換(4.2百万円)
3 蛇腹ゲートの交換と施錠(2百万円)
4 アスレチックルームの改修（14百万円）
5 エントランス周り/スロープ化/自動ドア化(5.6百万円)

デザインコンクリート(7百万円)
6 南門進入路の拡張

7 バイク置き場の区画改修/通路改善工事

8 植栽全般の入れ替え

9 中庭の配置代え

全体54百万円　→　目標44.5百万円
⑥～⑨　12.3百万円
⑤のデザインコンクリート化は、タイルが破損したため、早急な工事として必須。
各グループ分けと担当者は以下のとおり

Ａ：①②
岩井、長富
Ｂ：③⑤
長富

Ｃ：④
関根、長富
Ｄ：⑥～⑨
中久木、星野、長富
（検討）
・分科会にして実施したほうがよいのではないか。責任者を決めたほうが良い。
・住民の参加をどこで得られるか。知恵を集めたい。

　意見を求めるポスターを掲示する。→山中委員
・大規模修繕とグレードアップの提示金額の経緯を表にする。→河本委員

３．大規模修繕委員会の運営について（星野委員より）
　酒井理事長が今期で管理組合理事を退任される。

　委員長は、大規模修繕委員会が終了するまで、酒井理事長に引き続きお願いしたい。
　大規模修繕委員会に、今後は理事にも出席してもらう。

Ⅲ．今後のスケジュール
次回、大規模修繕委員会

日時：7月20日（月）　10:00～
議題：グレードアップについて
以上
PAGE  
1

