平成28年1月28日

30期第5回修繕検討委員会議事メモ

日時	平成27年12月13日（日）10:30～12:00

場所	集会室

出席（敬称略）

修繕検討委員	801酒井、303青木、901中久木

担当理事	418長峰、912岩崎

オブザーバー	414関根

欠席（敬称略）

修繕検討委員	219岩井、417田村、811長富

議案

- 前回議事録の確認

前回の議事内容を確認した。

- 大規模修繕5年目点検結果に対する対応

  - シーリング不良に関する今後の進め方

・バルコニーサッシ廻りシーリング材補修工事

12月度理事会でのシーリング不良に関するメーカーからの説明あり。シーリング材補修工事について理事会で実施OKを出した。

2016年1月アンケート、2月～4月で工事実施。

・大規模修繕への対応

次回大規模修繕時の協力金について、期限については営業的に柔軟に対応と言っている。正式な証憑（覚書のようなもの）を残しておく必要あり。

- 集会室リフォームについて

- リフォーム方針について

クロス・床の張替、照明の交換、建具の交換のレベルではなく間取りを変更するリフォームを考える方向へ方針変更して検討する。

今期リフォーム費用としては予算2,500,000円を計上。前回大規模修繕時のバームルーム改修費は7,500,000円。予算見直しも必要。

- 次回予定

12月13日（日）11:00～（臨時総会終了次第）

以上