平成22年2月28日

〈第30回大規模修繕委員会　議事録〉
日時：　2010年2月28日（日）09:00～13:30
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、星野(906）、山岸(814)、岩井(219)、八木原(703)、青木(303)、
後藤(513)、山中(208)、荻原(211）、能岡(603)、長富(811)、関根(414)、

中久木(901）、河本(115）　計14名
ＨＣ牛島課長、帆足所長
欠席者：山田(717) 、中村(105)、富田(401)、高橋(424）、川述(905)、斉藤(805)

（委員は出欠席者・順不同、敬称略）
議長：酒井、書記：河本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
１．大規模修繕状況報告【帆足氏】（資料：2/28 バームハイツ西葛西大規模修繕工事）

　(1)工事進捗状況

　　・ほぼ予定通り。足場作りが2月末予定が3月に遅延。
　　・バルコニー荷物移動の必要な居住者2件応答なし。管理組合より依頼要。

　　・カーテンにシーリングが付着。対応中。
　(2)前回議事録（1/31会議）確認。
　　・玄関シート　・・・　Ｃ案を残し、あと２つ選びアンケートする。

２．確認事項

　(1)2月27日（土）管理組合中間検査実施。

(2)防水工事仕上げ　・・・　アスファルト露出防水　ライトグレー

　(3)減額精算提案項目（6項目：詳細は資料参照）

　(4)追加提案項目（20項目：詳細は資料参照）

　　・②～④メーターボックス扉ハンドル、扉の変形

　　・⑤パーテーションの避難表示。
　　・⑧玄関扉　新聞受けステンレスカバー貼り付け。

ゴムパッキン、ドアクローザー、チェーン交換、内側塗装は個別対応とする。
　　・⑨内部階段Ｐタイル　・・・　部分張替えとする。

　　・⑩内階段手摺新設　・・・　既存不適格。（工事終了後に最終判断とする）

　　・⑫中庭駐輪場　・・・　ボルトが出ていて危険。削ってしまう。
　　・⑮物干し　・・・　錆びているものの交換提案。（個別対応）
　　・⑲⑳１２Ｆ、１３Ｆの庇新設　・・・

法的には問題ないか？隣のマンションへの日照。
３．グレードアップ

(1) バイク置場の拡大

　(2)門扉（資料：門扉見積）
　　前回見回り検査時の情報を提供した。

　(3)蛇腹ゲートの交換（資料：アコーディオンゲート）
　　交換の場合、65万円＋α程度。
機能的に不具合はない。セキュリティ面の効果は変わらないと考える。

→　見送りとする。

(4)アスレチックルーム（関根委員/牛島氏）（資料：①関根委員提示/②牛島氏提示）
　・キッチン（ハイ対面、ＩＨ）、洗面化粧台
・トイレ（大きさ、引き戸）
　・収納
　・段差（バリアフリー）
　・床、照明、感知器、冷暖房、下駄箱
　・維持メンテナンス（定期的な清掃、使用料）

　　→　見積提示する。（牛島氏）

(5)エントランス（長富委員/牛島氏）
　　【牛島氏】（資料：①住民説明会資料、②内部スロープ1/12化）

・スロープ増設ゴミ置場の扉の自動施錠

・プラットホーム撤去

・エントランス内スロープの改修（勾配を1/8から1/12）

・正面植込みスペースを縮小

・床タイルの改良、

・ゴミ置場の扉のタイマーによる施錠と開錠

・正面扉の自動化、テンキー操作盤

・シャンデリアからダウンライトへ。

・ガラス破損事故防止（ガラスフィルムの貼付）
【長富氏】（資料：①デザインコンセプト、②イメージ１、③イメージ２）

・正面スロープをメイン動線と考え、直線状とした。
　　・植栽は、シンボルツリー、低中木によるヒエラルキー（階層構造）とする。

　　・館名板のリニューアル

　　・折上げ天井
　　・エントランス内の壁は壁面の凹凸を整理し大理石（白～ベージュ系）貼りとする。

　　・自動ドア脇にベンチを設置。
　　・管理事務室をホテルライクなフロントオフィスに見えるデザイン

　　・エントランス正面の駐輪場の見える部分は、外にウォールを設置。

　　・坪庭の改修

　　・エレベーターホール・エレベーターの改修
　　・駐車場ピロティ

・裏動線の通路拡張

　　・照明

　(6)南門出口スロープ（中久木委員）
　　・床面をきれいに舗装する。

· フットライトを置く。植栽は小さい花などを植える。
　　

　　→　住民説明会資料を3/28の大規模修繕委員会までに取りまとめる。（牛島氏）

　　

４．サンプル確認
　(1)玄関扉サンプル

　(2)タイルサンプル

５．その他

・長期修繕計画はいつ出るか？（酒井委員）

→　大規模修繕工事が終わってから着手する。（牛島氏）
Ⅱ．今後のスケジュール
3/28（日）　09:00～　大規模修繕委員会

4/4（日）
　　　09:00～11:00　管理組合理事会

11:00～12:30　住民説明会（グレードアップ）
以上
PAGE  
1

