2016/5/27

打ち合わせメモ

- 件名	2016年6･7月度植栽管理の打ち合わせ

- 日時	2016年5月27日（金）13:00～14:15

- 開催場所	バームルーム

- 出席者（敬称略）

管理組合理事会

関根（書記）

管理組合植栽管理委員会

佐々木、田村、中久木、星野

長谷工コミュニティ

小池、高島（富士造園）、中平管理人

- 資料

「植栽お見積り」、「エントランスグレードアップ_植栽」、

「敷地配置図・１階平面図」

- 内容

- エントランス周りの植栽管理について

「植栽お見積り」をもとに年間植栽管理の概要説明。

- エントランス周りの植栽管理について

◎バームハイツからの要望

「エントランスグレードアップ_植栽」をもとに、当初のエントランスデザインのイメージを説明。できる限りグレードアップのイメージを踏襲し、エントランス周りを緑で埋め尽くし、ライトアップにより緑を演出したい。植栽管理上問題があれば意見に従うが、大きく手を入れる際には協議して方針を決めたい。

- エントランス以外の植栽管理について

◎バームハイツからの一般的要望

    - 雨樋に枯れ葉が詰まらないように

    - 植栽が建物に接触しないように

    - 公道に面したところは通行の妨げにならないように

    - 防犯カメラに木がからないように

    - ライトアップが活きるように

    - 夜間照明を妨げないように

    - 東側の境（フェンス）の藪からしが隣接住居側にはみ出ないように

- 6・7月作業について

◎バームハイツからの要望（「敷地配置図・１階平面図」を参照）

消毒について

・自転車置き場の植栽に葉巻虫が発生、早急に殺虫・消毒してほしい

・専用庭の椿の消毒を早めにしてほしい（専用使用部）

→　消毒のみ早めるのは可能であるが、剪定と合わせて行ったほうが効果的

（富士造園）

・消毒後、虫が出た場合には個別に対応してほしい（管理人さんから連絡）

→　対応する（富士造園）

専用庭について

・専用庭の境の植栽の剪定もお願いしたい

→　了解、補植についても状況を見て提案する（富士造園）

当日確認

・植栽工事の当日、朝一で再度ポイントの確認をお願いしたい

→　当日8:30に実施する（富士造園）

作業実施予定

・7月を予定。決まり次第連絡（富士造園）

- 今後のお願い

◎バームハイツからの要望

剪定作業を通して、植栽について、改善すべき点があれば提案してほしい。また、植栽について全面的な見直しが必要と考えており、アドバイスをしてほしい。

進め方としては、バームハイツから、各ゾーン毎に実現したいイメージを提示。

それに対して具体的な提案と費用見積をしていただく。

→　了解（富士造園）

- 植栽の視察

現地を見ながら、細かい要望を確認。

《感想》前回の大規模修繕にてグレードアップしたエントランス周辺を除き、販売当初の植栽から見直し・変更しておらず。高木の密度が高い、樹勢が乱れてきている、樹種が当時の選択でありより良いものが出てきている等、見直すべき点が多々あり。

以上