平成22年12月26日

〈第41回大規模修繕委員会　議事録〉
日時：　2010年12月26日（日）09:00～12:00
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、八木原(703)、青木(303)、関根(414)、山岸(814)、荻原（211）、
星野(906)、山中(208)、岩井(219)、中久木(901)、伊藤(502)、長富(811)、
河本(115）
計13名
ＨＣ牛島課長、奥津部長、関根所長、上村氏（加藤建材）、宮崎氏、
深沢氏（日比谷アメニス）計6名
（委員は順不同、敬称略）
議長：酒井、書記：河本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
１．クレーム
1)報告（関根氏）

・12/23　休日なのに石切の音がうるさい。やめていただきたい。
・12/24　ライオンズマンション　理事長　泥のはねがあり、隣のライオンズマンション前まで、泥がいっていた。砂利をしいてほしいとのこと。
　→9mmの白御影の砂利を敷く。（深沢氏）
・12/20　17時　マンション　南側スロープ。音がうるさい。
2)意見

・12/25　21:30まで、石切の音がうるさい。時間について了解を得ずにやっている。（河本）
→工事を止めた。
・竹を植えるときに給水管を壊した。日比谷アメニス→12/27　修理する。

・工事車両が連なっていた。片側通行になっており、誘導する人は付かないのか？

自転車と自動車の事故になりそうだった。（河本）
　→対処する。（牛島氏）
・近隣に迷惑をかけていることでは、これで済まない。近隣に謝っているか？
文句言った人が1名いたら、同じクレームを持った人は後ろに10名いる。（岩井）
・近隣に管理組合からもごあいさつしたほうがいい。（岩井）
　→お詫びの文面で配付する。12/29にごあいさつする。（長谷工、管理組合の連名）
２．グレードアップ工事視察（工事状況を視察する。30分）

アスレチックルーム→南側通路→バイク置場→エントランスを視察。

1)窓先空地への扉設置は、104住民に説明し、了解をいただいている。（牛島氏）

2)緑の管理手引きを用意しました。植栽の水遣りを管理人に通知。（牛島氏）
3)アスレチックルームの手引書について
　　原本は、管理人室に保管。コピーをアスレチックルームに置く。

4)メールボックス裏の植栽

　　→大きい。目線に枝が伸びていて危険。12/27に検討する。（牛島氏）
5)南側スロープ
　　①壁　・・・　黒い汚れをきれいにする。

　　②出窓の補助をする。

　　③基礎のコンクリートは塗装する。グリーンレンジャーでポットを配置を検討する。

6)バイク置場に番号と線を引く。12/27予定。（関根氏）
7)目隠し

　　→入り口がない。

8)南棟の電気はずしている。（酒井）

　　→取り付けます。（牛島氏）

9)もみじの所に電源を入れてない。床から枝ぶりを照らすような照明を入れられないか？（岩井）

　　→安全面でのインフラについては、協力させていただきます。（牛島氏）

→安全上として角に照明があったほうがいい。（岩井）
　　　　→場所の調整をさせていただく。（奥津氏）

10)背の低い照明（２灯）。連結送水管とバイク置場の入り口付近。
11)門松を搬入してもよいか。（中久木）
　　→12/27に搬入可能。（牛島氏）
12)ダイノックのところが汚れている。（長富）
　　→きれいにします。（奥津氏）

13)12/29までは、自動扉のスロープに迂回していただく。表示をする。（牛島氏）

14)エレベーターのマットはいつやるか？（酒井）
　　→もれています。やります。（牛島氏）

　　　→グレーにする。（長富）

　15)サインは？（酒井）
　　→来年1月にたたき台を作る。（山中）

３．工事状況
1)仕上げリスト説明（関根氏）
2)管理組合最終検査　01/22（土）10:00～　

４．緑の管理てびき説明（深沢氏）

　管理方法は、よりよい方法でやりたい。
　・全体の植栽の管理は？（長富）
　　→元々は委託していた。グリーンレンジャーに委託している。（酒井）

　　　→樹形を選んでいる。樹形を崩さない剪定をすることが必要。

専門の方にアドバイスを受けながらやっていったほうがいい。（長富）
　・マンションとしての第一印象は、木は多いが切り過ぎているということだった。（長富）
　　→今回入れた部分は、グリーンレンジャーではできないのではと考えている。（中久木）

　　　→打ち合わせして、来年度見直ししたらよい。（酒井）
　　　　→水遣りなどについて、管理人さんに提示が必要では。（中久木）

　→水遣りのデモをフロント・管理人で実施する。（牛島氏）

５．その他工事関係
1)ゴミ置場タイマー施錠（牛島氏）
2)防犯カメラの位置は、前回の位置でよいか。（関根氏）

→よい。（酒井）
3)館名板の工程が入ってない。（岩井）

　→追加します。（牛島氏）

　4)照明（岩井）

　　・照度分布は皆さんに見せたほうがいい。

・織り上げの中が間接照明になっている。
　　・車路の照明器具がない。現在、依頼している。落ち着いた雰囲気になる。
　　　防犯カメラの写りに問題が
　5)植栽に名前をつけるか？（伊藤）
　　→新しい木につけてほしい。（山岸）
　6)ペットマナー向上の会のポスト設置場所。（伊藤）

　　・石に貼ると通路が狭くなる。（長富）
　　・色を変更してほしい。（酒井）
　7)ポストが落ちている。（長富）

　　→点検する。（関根氏）

　8)ゴミ置場のタイマーは1月の理事会で確認し議事録に入れる。（八木原）
　9)目隠し（透かしウォール）の中は全て囲ってしまうと、中に入れなくなる。（河本）
　　→一番低いところは900mmある。（関根氏）
　　　→900mmの股下のある方なら跨げるが、管理人やクリーンの方は入れなくなる。

　　　　窓先空地で扉をつけることになった経緯を考えていただきたい。（河本）

　　　　→対応を検討し実施する。（牛島氏）

　10)新年会（1/16）に餅つきができるか？（中久木）

　　→できる。（牛島氏）

６．使用細則

　1)備品について

　・新年会までに鍋を用意する必要があるか？（八木原）
　　→購入してほしい。（関根）

　・テーブル・イスを用意できるか？（酒井）

→オフィス用がある。（長富）
　　　→小さいものがいい。連結でも使えるように。（中久木）
　　　　→木がいい。オーダーメイドもできる。（山中）

→四角いものがいい。たためるものがいい。

2)使用細則（八木原）
　・有名な人を呼ぶ。その時に入場料をもらう場合がある。その場合は？（岩井）
　　→利益は出ないようにする。（八木原）

　　　→集会室とアスレチックルームを同じ条件にしたほうがいい。（青木）

　・使用後の汚れのチェックが必要。（酒井）
　・みなさんの意見を聞いたほうがいいのでは？（青木）

　・第５条については、抽選が大変では？（青木）

　　→特定の人が優先されないように。理事会で抽選してもよい。（八木原）

　　　→もう少し検討してはどうか。（酒井）
　・第３条　「管理基金」は今はない。（酒井）

　・第２３条　備品庫

→管理組合員、自治会員としてはどうか。（酒井）

　→住民全員になってしまう。（伊藤）

　→利用は、自治会、子供会、ペットマナー向上の会であればよいのでは。（河本）

　　　　→管理組合で認めたものを保管するとしてはどうか。（中久木）

　・第６条　鍵　施錠の方法について考えたほうがいい。（中久木）
　　→予約があれば使える。スケジュールがあればいい。

　・第１９条　冷暖房は料金と込みにしたほうがいい。（酒井）

　　→ＩＨは電気代がかかる。
料理でＩＨを使う人と使わない人は料金を変えたほうがいい。（長富）
　・掲示板の使用方法も検討してもらったほうがいい。（酒井）

Ⅱ．今後のスケジュール（予定）
01/16（日）

新年会

01/22（土）10:00～
管理組合最終検査　（フロントに集合）
01/30（日）09:00～
大規模修繕委員会（サイン、長計）
以上
PAGE  
4

