平成30年8月12日

第33期第1回光化検討委員会議事メモ

開催日時：2018年8月12日（日）9:30〜11:30

開催場所：バームルーム

出席者（敬称略）：

光化検討委員：211荻原、414関根

欠席者（敬称略）：

担当理事：706高木

議事内容

- 前回議事メモの確認

- 第33期の活動計画と直近の具体的スケジュールについて

【館内光化検討の進め方】

- 情報収集

- NTT東日本からの情報収集（TV共聴システム、高速インターネット、館内告知放送設備等）

- NTT東日本の提案に対する疑問点解消

- 光化に関するコンサルタントの検討・選定

- 第1回光化についての意見交換会開催

- なぜ光化するかの背景説明

- 設備の物理的劣化、社会的劣化

- 光化することの利点

- まず実施するサービス

- NTT東日本からの提案に対する考えかた説明

- 我々のニーズに対するメリット、デメリットを中心に

- 意見交換会後に必要あればアンケート調査実施

- 情報収集

- 光化の施工について詳細な情報収集

- 第2回光化に関する意見交換会

- 第1回意見交換会の結果＋アンケート結果をまとめた方針の説明

- 施工の内容、移行の仕方、皆さんに対する影響について説明

- 意見交換会後に必要あればアンケート調査実施

- 光化計画の説明会（可能であればコンサルタント同席）

- 2回にわたる意見交換会、アンケート調査結果を反映させた光化計画案の説明

- 光化の背景、検討経緯、検討結果について解説

- 工事発注について具体的な案も提示

- 光化工事発注の総会決議（発注先、工事内容、発注金額、日程）

- 具体的な工事説明会（発注先業者）

- 施工実施

【直近の具体的スケジュール】

- ９月９日理事会にて（担当高木理事）

- NTT東日本から、提案を採用する前提ではなく、情報収集のためヒアリングする事を理事会に了解していただき、NTT東日本から話を聞く場（理事会同席）をセットして頂く。できれば９月、10月中。

- NTT東日本には提案に対する質疑と伝える。

- 館内光化に関する我々の要望・質問事項を事前にまとめておく（荻原委員）。

- ９月９日の理事会に提出。

【TV視聴に関する緊急対応】

- 一部の居住者から2年越しで、現在のTV共聴システムでBS拡張チャンネル（BS17ch～23ch）を見たいという要望が出ている。（現状では視聴できない）

- 館内光化により解決できる課題ではあるが、光化には時間を要することが想定され、管理組合として何らかの緊急対応が必要と考える。理事会にて検討願いたい。

- 視聴できない状況については

アンテナ設備現況調査報告書（2016年3月8日）を参照。

《対応の進め方案》

上記報告書によれば、ブロックコンバータを撤去すればBS拡張チャンネルが視聴可能となる。但し、ブロックコンバータによりスカパーを視聴されている方は、視聴継続するために契約変更する必要がある。

- 実態の把握（アンケート等の実施）

- BS拡張チャンネル視聴のニーズ把握（視聴されたい方の数）

- ブロックコンバータによりスカパーを視聴されている方の有無把握と契約変更の可否

- ブロックコンバータ撤去費用の把握

- 撤去費用の見積取得

- 撤去実施の判断

- ①②の結果を受けて、撤去工事を実施するか、光化施工まで待っていただくかを判断する。

- 講演資料「4K8Kに対応するためのマンションにおけるテレビ共聴設備」

江戸川区内マンション協議会7月度役員会（2018年7月22日）のエスパテクノ株式会社小田英明氏の講演資料より。

→　光化の背景の説明資料に素材として活用できる。

- 次回開催予定

高木理事欠席のため、別途調整。（高木理事調整担当）

以上