2018.10.06

33期10月度植栽委員会議事メモ

日時　平成30年10月6日（土）10：00～11：30

場所　集会室

出席　109佐々木　115河本　116蔵増　414関根　906星野

914宇野

中平管理人　高島（富士造園）

主旨　①植栽年間作業計画に基づき下期の予定作業（10/17.18）の事前確認及び8月22日打ち合わせ時のスポット対応の進捗状況確認及び検討

②ミーテング手順は、集会室にて前回検討のスポット対応案（1）～（4）の検討、その後、全員で現場確認、巡回し、秋期定期作業の確認を行った。

議題に入る前に、前回実施のその後の状況（意見収集）

・館銘板の刈込み施工（中平管理人実施）後、非常に見やすくなって良い

・東側　貝塚伊吹伐採後のヒイラギモクセイは陽あたりが良くなった。このまま、もう暫く様子を見ることとする。

・芝生化のテスト状況は現状特に問題無し。芝生化の件は別途議題で検討する。

概要　（1）ポンプ室前空地の植栽　（見積36,000）

当初案　ヤブラン150本→50本で試行する案

場所が日陰なので、植栽後2～3年様子を見ること。

結論：実施　11月理事会にて決済承認を貰い12月実行予定（見積必要）

（2）スロープ横空地（ツツジの空いた部分）（見積41,300）

ツツジ5本を撤去し、アセビ1本（中木）に植え替えする案

スロープから見れば、低木～中木～高木の立体感が出る。

結論：実施　11月理事会にて決済承認を貰い12月実行予定（見積必要）

（3）中庭　現状の放置花壇の再生案→A、B案　別紙

A案　フラワーポットを置いて、季節の宿根草で対応する案

B案　現状の花壇を生かし、レンガ、土留めで対処する案

二案を検討するも、初期投資は、A案B案とも大差ないが、B案は手入れ及び

現状と同様踏まれる可能性大である（ポット苗、踏まれた際の植え替え等）為

A案で進めることとする。

・フラワーポットのタイプ及び日常管理の検討

コンクリ製の長方形の型式WK-1040で考える（幅1ｍ高42㎝幅40㎝）

数量は、5ケ程度で計画する。3ケ所の花壇に配置する案

ポット置いた花壇の隙間は通れるようにし、特に対応しない案

イワダレ草で隙間を対応する案もある。

現行単価：客土込み＠75.000で、35万円程度

最小限のランニングコスト（手間も含め）宿根草で対処する

・簡単なパース図、見積書（ポット分及び花苗3回程度入替含む）

を富士造園に依頼。ランニングコストの把握必要。

・現行のスポット予算の組み換え及び概算予算の再作成

年間植栽管理費と関係するので、ランニングＣの把握が必要→別途見積依頼

・来春に間に合うよう、なるべく早く実施に移したい。

（4）芝生化について

鳥取方式ネットワークの会員に加入した（会費1万円/年間）ので、

テキスト（スターターキット）が届くのを待っている。

到着後情報共有し、拡大的に実施するかの可否を決める。

（5）その他現場確認で気づいたこと

・スロープ入口のシマトネリコの件　住民の意見について

その後意見は無い。安全の為、見通しを良くするために剪定している（富士造園）

・エントランスの紅葉の枝→高さ制限バーが隠れているので剪定する

・中庭の防犯カメラの見通しを妨げているケヤキの件

安全上に大いに問題である（全員の意見一致）

カメラの支柱を移設するには、大幅にコストがかかる

17.18日の剪定時に、ケヤキを伐採すれば、コスト大幅減

＠1.5万×2本程度で、防犯カメラを活用できるので

翌日の理事会に緊急提案し、承認を得て実行に移す。

（10/7理事会承認済→実施）

以　上