平成30年12月13日

第33期第5回インターネット活用検討委員会議事メモ

開催日時：2018年12月9日（日）9:45〜11:00

開催場所：バームルーム

出席者（敬称略）：

インターネット活用検討委員：211荻原、411堀田、414関根

担当理事：806川村

合同会社クリエイティブ・ワンダー代表　青木拓也氏（オンライン参加）

議事内容

ホームページリニューアルに当たり、業務委託を予定している合同会社クリエイティブ・ワンダー（http://creative-wonder.com）の青木氏と、委託内容についてZOOMを使用したオンライン打ち合わせを行った。

- 体制について

- 初期構築

第32期第6回委員会（2018年4月８日）の「２．今後の進め方について」に記載したWebマスター、コンテンツスタッフ、外部エンジニアの役割体制で進める事とする。

- メンテナンス

初期構築後についてもトップページの構成、ナビゲーション用のメニュー構成、各ページの構成の修正について技術的支援が必要と考える。技術顧問として継続的な支援を受けたい。

- 公開へ向けた承認ルート

- 初期構築時の公開については、理事会の承認を得て実施する予定。

- メンテナンス時については、公開承認ルートを決めておく必要がある。

- ホームページの活用観点から見た外観の方針

- 分類1：当マンションの広報及びマンション購入検討者、不動産会社に対する正しい情報の提供（オープンに提供）

- home.baumheights.comに構築する。（SSL対応）

- マンションホームページの顔として、なるべく人目を引くものとしたい。

- 写真を多用してモダンな感じがするもの。

- 有料のWordPressテーマを購入しても良い。

- 分類2の詳細なメニュー表示はせず、分類2へリンクするメニュー項目のみ在れば良い。

- 分類2：居住者・区分所有者に対する利用ニーズの高い情報の提供（認証を求める、区分所有者・居住者に提供限定）

- mbr.baumheights.comに構築する。（SSL対応、basic認証）

- オーソドックスで機能的なものとしたい。

- OLYMPUS THEMES（https://olympusthemes.com）のScaffoldという無料のWordPressテーマ（https://olympusthemes.com/themes/scaffold/）のイメージで可。

- 分類3：マンション内共有サーバーとして各種文書、活動記録等の資産を保管

- 今回、委託対象外。

- 初期構築に於けるテンプレート作成の進め方

- 採用するWordPressテーマを確定する

- 外観の要件を満たすWordPressテーマ候補を複数提案頂く。（委託）

- 候補の中から採用するWordPressテーマを確定する。（委員会）

- 有料テーマも可とする。

- テンプレート第０版の作成

- 採用されたテーマをカスタマイズし、分類1、分類2用のテンプレートを作成頂く。（委託）

- テーマのカスタマイズ内容はドキュメントとして文書化して頂く。（委託）

- テンプレート第１版の作成

- テンプレート第０版を用い、コンテンツスタッフがコンテンツデータを書き込む。

- 初期構築中に発生するテンプレート第０版に対する修正要望に対応して頂く。（委託）

- 初期構築終了時点のテンプレート、テーマカスタマイズ内容をテンプレート第１版とする。

- 直近の依頼

- 初期構築技術支援の費用見積

- 前述の内容を前提に費用を見積って頂く。

- 分類１、分類２のWordPressテーマ候補を提案頂く。

- 次回開催予定

1月6日（日）13:00～15:00集会室（予約担当：川村理事）。

以上